**Sitzungs-Protokoll vom: 30.10.17**

**Anwesende:** Team 10

**Resultat der letzten Sitzung (falls relevant):** ---

**Ziel der Sitzung:**

* GIT-Hub Stand besprechen
* Ist-Zeitplan Stand besprechen
* Ideen-Sammlung besprechen
* Einleitung M1b besprechen
* Termine für Besichtigungen besprechen
* Anmeldung zur Spezialistenwoche
* Gemeinsame Anforderungliste überarbeiten

**Probleamtik/Diskussionspunkte:**

* HIT-Hub: mehr Aufwand als erwartet
* Besprechung Morgen (31.10.17) mit Corsin Capol
* Ist-Zeitplan erstellt und wird ab jetzt von Luzian geführt
* Ideen-Sammlung erstellt, hat Verbesserungspotential im Design
* Einleitung M1b begonnen, wird erweitert
* Einzelne Details im Morpholgischen Kasten angepasst
* Elektroniklager Besichtigung: überflüssig da sowieso bereits geplant
* Fertigungsmöglichkeiten Besichtigung : Abgemacht am 19. Nov. 11:30
* Anmeldung Spez Woche:
  + CAD: Laura, Jeannot
  + Microcontroller- Programmierung: gesamtes Informatik-Team
  + Sensoren und Aktoren/Mikro-Nano-Technologie: Marcel
  + Printplattenherstellung Infrarotsensor: Luzian
  + Printplattenherstellung Motorentreiber: Michael
  + Versuchstechnik: -

**Aufgabenverteilung:**

* **Allgemein:**
  + Mauro: Morphologischer Kasten erweitern
  + Luzian: Mail an Hauser:
    - Status Spielfeld
    - Nachfragen, wie problematisch es ist, das niemand Versuchstechnik besucht
  + Alle: Zur Spezialistenwoche anmelden
  + Besucher der Modellbaumesse: Fotos machen und dokumentieren
* **Elektronik: ---**
* **Machinenbau:** ---
* **Informatik:** ---

**Nächster Termin:** 6.11.17

**Sitzungsdauer:** 1.5 h