**Sitzungs-Protokoll vom: 23.10.17**

**Anwesende:** Team 10

**Resultat der letzten Sitzung (falls relevant):** ---

**Ziel der Sitzung:**

* Zeitplan: Soll-Ist-Unterteilung
* GIT-Hub besprechen
* M1b besprechen, erste Aufgabenverteilung

**Probleamtik/Diskussionspunkte:**

* Soll – Ist – Zeitplan: Damit kein Durcheinander entsteht, soll nur jemand den Soll – Ist – Zeitplan bearbeiten 🡪 Teamleiter dafür zuständig, dass die Zeiten eingetragen werden.
* GIT-Hub: Umrüstung bis nächsten Montag in Auftrag gegeben an Romario
* M1b:
  + Die in der Einführungswoche gefundenen Ideen sollen zusammengetragen werden und organisiert werden. In Auftrag gegeben an Mauro.
  + Die Einleitung für den Meilenstein M1b kann bereits geshrieben werden. In Auftrag gegeben an Michael.

**Aufgabenverteilung: zu eledigen bis: Mo. 30.10.17**

* **Allgemein:**
  + Mauro: Ideen zusammentragen und organsisieren
  + Michael: Einleitung schreiben
  + Luzian:
    - Kontaktaufnahme mit Ueil Tischhauser 🡪 Besichtigung Fertigungsmöglichkeiten
    - Kontaktaufnahme mit Lazlow Arato 🡪 Besichtigung Elektroniklager
* **Elektronik: ---**
* **Machinenbau:** ---
* **Informatik:** Romario: Umrüstung zu GIT-Hub

**Zeitaufwand: 1h**