## Slide 1: Klaus der Leuchtturmbauer
Vorführung der Teilfunktionen
Präsentation von M3
Meilenstein_M3
8. Mai 2018
SysP18_Team_10

## Slide 2
Meilenstein_M3
8. Mai 2018
Seite 1/9
SysP18_Team_10
Ablauf
Teilfunktionen in Betrieb
  Mechanik
  Elektronik
  Informatik
Kommunikationskonzept mit Partnerteam
Zeitplan
Demonstration
Diskussionsrunde

## Slide 3
  Fertigstellungsgrad: ca. 60%
Meilenstein_M3
8. Mai 2018
Seite 2/9
SysP18_Team_10
Mechanik
Teilsystem:
Fahrwerk
Teilsystem:
Oberteil
Robi komplett

## Slide 4
Verspätete Produktion
Teile 3D gedruckt
Zusammenbau
Fehlerbehebung
Gelöste Probleme:
  Motorenhalterungen
  Achsen & -Lager
Ungelöste Probleme:
  Teile fehlen
  Abmasse
Meilenstein_M3
8. Mai 2018
Seite 3/9
SysP18_Team_10
Mechanik

## Slide 5
Teile sortieren
Print bestücken
Inbetriebnahme
Gelöste Probleme:
  Spannungsregler 3.3V
Ungelöste Probleme:
  Distanzsensoren Werte falsch
  Platzprobleme
Meilenstein_M3
8. Mai 2018
Seite 4/9
SysP18_Team_10
Elektronik

## Slide 6
Gelöste Probleme:
  Klassen einzeln funktionieren
Meilenstein_M3
8. Mai 2018
Seite 5/9
SysP18_Team_10
Informatik
Ungelöste Probleme:
  Noch keine Möglichkeit um gesamtes Programm zu testen

## Slide 7
Meilenstein_M3
8. Mai 2018
Seite 7/9
SysP18_Team_10
Kommunikation

## Slide 8
Meilenstein_M3
8. Mai 2018
Seite 8/9
SysP18_Team_10
Zeitplan

## Slide 9: Demonstration
Meilenstein_M3
8. Mai 2018
SysP18_Team_10
Seite 6/9

## Slide 10: Diskussionsrunde
Meilenstein_M3
8. Mai 2018
SysP18_Team_10
Seite 9/9