## Slide 1: Bündner-Power-RoBock
Präsentation vom M3

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Teilfunktionen in Betrieb
  Mechanik
  Elektronik
  Informatik
Kommunikationskonzept mit Partnerteam
Zeitplan Ausblick
Diskussionsrunde / Vorführungen

## Slide 3: Mechanik
Montage
Notes: Vor Montage Teile vorbereitet
Anhand von CAD-Daten zusammengebaut

## Slide 4: Mechanik
Grad der Fertigstellung: ca. 90%
Teilsystem:
Bodenplatte
Teilsystem:
Deckplatte
Teilsystem:
Mittelplatte
Roboter komplett
Notes: Zuerst mechanische Teilsysteme zusammengebaut, dann Roboter komplett
Grad der Fertigstellung 90%
Was fehlt?
Deckplatte noch nicht festgeschraubt (Nicht sinnvoll solange Print noch Arbeiten am Print gemacht werden)
Obere Magnetgegenplatte – wegen Deckplatte

## Slide 5: Mechanik
Gelöste Probleme
  Rahmenbefestigung
  Bodenplatte
Ungelöste Probleme
  Seile
  Gewichtsverteilung
Notes: Massnahmen:
  Seile – Dickere Seile (0.2mm Angelschnur bringt gemäss M.Stöck 4-fache Verbesserung) (N.Herres bring spezial schnur)
  Gewichtsverteilung – Gegengewichte anbringen

## Slide 6: Elektronik
Vorbereitungen
Bestückung Prints
Verkabelung

## Slide 7: Elektronik
Messprotokoll
Prüfung Teilfunktionen ohne MPC
Prüfung mit MPC

## Slide 8: Elektronik
Gelöste Probleme
  LED’s
  Magnete
  OPT’s
Ungelöste Probleme
  Motoren
  Signal OPT

## Slide 9: Informatik

## Slide 10: Informatik
Gelöste Probleme
  StreamBuilder-Exception
  Falsche Werte der OPT-Sensoren
Ungelöste Probleme
  WLAN TCP/IP-Proxy Verbindungsprobleme

## Slide 11: Kommunikationskonzept mit Partnerteam

## Slide 12: Zeitplan Ausblick

## Slide 13: Bündner-Power-RoBock
Diskussionsrunde